Product Direction 2026 – BussOmni

- Tầm nhìn và định vị sản phẩm

- Tầm nhìn

- BussOmni trở thành nền tảng CSKH & bán hàng đa kênh cho SME. Tập trung vào việc:

- Tập trung toàn bộ hội thoại (chat, social, email, Zalo, v.v.)

- Kết hợp tự động hoá + AI

- Gắn trực tiếp với cơ hội & doanh thu của khách hàng.

- Định vị

“BussOmni – Omnichannel CS & Sales Platform cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mạnh về chăm sóc khách hàng, telesales và bán hàng trong hội thoại.”

- Phân khúc khách hàng mục tiêu

- Nhóm chính

- Doanh nghiệp vừa & nhỏ (SME) tại Việt Nam.

- Ngành ưu tiên:

- Bán lẻ/Thương mại online (Facebook, Zalo, sàn TMĐT).

- Thẩm mỹ viện/spa, giáo dục, dịch vụ chăm sóc khách hàng nhiều kênh.

- Doanh nghiệp có đội CSKH/telesales nội bộ

- Nhu cầu chính của các nhóm

- Gom hết kênh chat về một cửa sổ làm việc.

- Giảm sức người qua rule & workflow đơn giản.

- Tăng tỉ lệ chốt qua bán hàng trong hội thoại.

- Từng bước dùng AI trợ lý nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro.

- Kế hoạch sơ bộ phát triển tính năng năm 2026

- Qúy I

- Tích hợp Chatbot AI

- Mục tiêu 2026

AI trở thành trợ lý trong màn hình trò chuyện, giúp agent trả lời nhanh & đúng hơn.

- Phạm vi 2026

- Gợi ý câu trả lời dựa trên hội thoại & knowledge base.

- Tóm tắt hội thoại dài.

- Gợi ý tag/kết quả xử lý cơ bản (giai đoạn sau năm).

- Cuối 2026: thử nghiệm chatbot trả lời khách cho một số kịch bản hạn chế (FAQ, tra cứu đơn, thông tin cơ bản).

- Quý II

- Tích hợp WorkFlow Automation

- Mục tiêu 2026

Từ “rule phân phối đơn giản” → Workflow v1 cho phép tự động hoá các tác vụ lặp lại.

- Phạm vi 2026

- Workflow dạng form rule: Kích hoạt – Điều kiện – Hành động

- Case tiêu biều

  - Tự động thêm mới khách hàng

  - Tự động thêm phiếu ghi

  - Tự động gửi nội dung quảng cáo (sms/zns, email)

  - Tự động tạo khách hàng khi có Webhook/API

- Quý III

- Mở rộng kênh tương tác

- Mục tiêu 2026

Thêm các kênh social mới (WhatApp, Instagram, …), tích hợp dò thử 1 kênh thương mại điện tử (Shoppe).

- Phạm vi 2026

- Chọn các kênh social ưu tiên: WhatsApp hoặc Instagram

- Tích hợp Shopee ở mức:

  - Nhận/gửi chat.

  - Xem đơn hàng liên quan trong hồ sơ khách

- Quý IV

- Phát triển Module “Bán hàng” – cơ bản

- Mục tiêu 2026

Cho phép quản lý cơ hội & đơn bán cơ bản gắn trực tiếp với hội thoại.

- Phạm vi 2026

- Tạo/sửa deal, pipeline đơn giản (Mới → Đang tư vấn → Chốt → Thua).

- Tạo deal từ hội thoại (1 click).

- Chọn sản phẩm đơn giản → tạo báo giá/đơn gửi cho khách qua chat/email.

- Rủi ro chính

- Làm sai cái khách cần: định vị sản phẩm không rõ, chọn nhầm phân khúc, build xong ít ai dùng.

- Làm quá nhiều thứ một lúc: ôm AI, workflow, bán hàng, kênh mới → có thể dẫn đến cái nào cũng nửa mùa, ít có điểm nhấn.

- Lỗi kỹ thuật tăng dần: fix nhanh, vá chỗ này, đắp chỗ kia → càng về sau càng khó phát triển tính năng mới.

- 1 BA kiêm tester (vừa làm yêu cầu vừa test) dễ sốt lỗi, 3 dev ôm nhiều module dễ trễ deadline.

- Nhân sự thực hiện

- BA, Tester: 1

- Deverloper: 3

- Để xuất tuyển thêm 1 dev để hỗ trợ